惠州市惠阳区“三旧”改造实施暂行办法

（征求意见稿）

第一章 总则

- 为促进节约集约用地、推动产业转型升级、提升城市形象、完善城市功能、改善城乡人居环境，根据广东省人民政府《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》（粤府〔2009〕78号）、广东省人民政府办公厅转发省国土资源厅《关于“三旧”改造工作的实施意见（试行）》(粤府办[2009]122号)、广东省人民政府《关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（粤府〔2016〕96号）、广东省国土资源厅《关于深入推进“三旧”改造工作的实施意见》（粤国土资规字[2018]3号）等，以及惠州市的有关规定，结合惠阳区实际，制定本办法。

- 本办法所称“三旧”改造是指由政府部门、土地权属人或其他符合规定的主体，在确定的改造范围内，进行的旧厂房改造（国有工矿仓储用地改造项目）、旧村庄改造（集体土地改造项目）、旧城镇改造（旧厂房、旧村庄以外的国有土地改造项目），并对低效存量建设用地进行盘活、整治、改善、重建、提升的改造活动。

- 实施“三旧”改造应当符合土地利用总体规划、城乡规划、“三旧”改造规划以及年度实施计划的要求，“三旧”改造项目必须申报纳入本年度实施计划，方可在本年度组织实施。

- 实施改造的“三旧”用地，必须为已完成地籍调查的地块，土地权属清晰，权属界线准确，地类用途明确。

- 惠阳区“三旧”改造分为拆除重建类改造和非拆除重建类改造。其中：

- 拆除重建类改造主要适用于城市重点功能区以及对完善城市功能、提升产业结构、改善城市面貌有较大影响的“三旧”改造项目。涉及历史文化街区、历史文化名村以及历史文化遗产的，不适用拆除重建类改造。

- 非拆除重建类改造主要是针对原有上盖物年代较新、质量较好的项目，在维持现状建设格局基本不变的情况下，通过改变功能、加建扩建、局部拆建、节能改造、完善公建配套设施等方式实施的改造。主要适用于对城市整体格局影响不大，但现状用地功能与周边发展存在矛盾、用地效率低、人居环境差的地块。

- 具体项目的改造类型由区住房和城乡规划建设局按照省市的相关规定在该项目的《建设用地规划条件》中予以明确。

- 第六条 惠阳区“三旧”改造工作应当结合改造地块实际、科学规划，完善改造区域内的公共设施和公建配套，充分整合分散的土地资源，积极推动成片连片改造，注重历史文化保护，优化城市发展空间和战略布局。

- 实施“三旧”改造应当与违法用地查处相结合，2009年12月31日之后发生的违法用地不适用本办法的规定。

第八条 惠阳区“三旧”改造工作由区“三旧”改造领导小组负责统筹，包括：研究决定“三旧”改造的政策措施、审议并解决“三旧”改造中的重大问题、研究审批区级“三旧”改造年度计划及改造方案、督促检查“三旧”改造成员单位的工作。

领导小组下设办公室（以下简称“区‘三旧’办”），负责处理日常协调工作。办公室主任由分管副区长兼任，区国土资源分局、区住房和城乡规划建设局局长兼任副主任，办公室工作人员由区国土资源分局、区住房城乡规划建设局、区发展改革局、区财政局、区法制局人员组成。

“三旧”改造成员单位包括：区发展和改革局、区财政局、区国土资源分局、区住房和城乡规划建设局、区房产局、区城管执法局、区检察院、区监察局、区审计局以及区公安、消防、商务、经信、环保、农业、林业、国有资产管理、公用事业管理、社保、税务等部门。

第九条 区住房和城乡规划建设局负责指导和审查各镇政府、街道办事处（以下简称“镇（街）”）编制的“三旧”改造专项规划、“三旧”改造单元规划及年度实施计划；负责对“三旧”改造涉及的地上建筑物的合法性进行认定；负责提供建设项目的《建设用地规划条件》，对项目的《改造方案》进行审核；负责办理项目的规划、报建、竣工验收备案等手续，对项目的复建安置资金进行监管等。

第十条 区国土资源分局负责指导和审查“三旧”改造年度实施计划；对项目的《改造方案》进行审核；办理“三旧”改造地块的标图建库；办理改造涉及的农用地转用、土地征收等手续；负责组织实施土地权属确认、登记；组织实施国有建设用地招标、拍卖、挂牌、协议出让等工作。

第十一条 区发展和改革局负责受理和审批“三旧”改造中涉及投资项目的立项，对有关产业政策提供意见，严把产业准入关，杜绝限制类、淘汰类项目落地。

第十二条 区商务局负责“三旧”改造项目中有关政府招商引资项目的引入考评、后续监管、落实投资协议等。

第十三条 区房产局负责“三旧”改造涉及的房屋权属确认、登记等工作。

第十四条 区城管执法局负责配合区住房和城乡规划建设局对改造范围内地上建筑物的合法性进行认定；对2009年12月31日前已建成的、符合城乡规划但未依法报建的地上建筑物进行处理（处罚），完善地上建筑物的合法手续；

第十五条 区环保局负责“三旧”改造项目涉及的环境影响评价，对于工业用地改造为住宅和商业项目的还应当进行土壤污染评价；负责对“三旧”改造项目是否符合区域生态控制线进行认定。

第十六条 区监察委、检察院、审计局负责监督“三旧”改造的实施，对各部门履行职责情况和各镇（街）开展“三旧”改造工作情况进行监督检查，及时纠正实施中出现的偏差，坚决查处工作中的违法违纪行为。
    第十七条 区公安、消防、商务、经信、农业、林业、国有资产管理、公用事业管理、社保、税务等相关行政管理部门应各负其责，做好配合服务工作，共同推进“三旧”改造工作。

- 第十八条 各镇（街）负责编制辖区内的“三旧”改造专项规划、“三旧”改造单元规划及“三旧”改造年度实施计划；负责编制或指导编制具体项目的“三旧”改造方案；负责对“三旧”改造涉及的土地和地上建筑物的权属、现状、实际用地时间、改造实施进度和完成情况等事项进行审核；负责指导农村集体经济组织就“三旧”改造的有关事项进行表决、公示等，并就有关文件的真实性、程序的合法性进行审查；负责与改造主体签订监管协议，并按规定对改造工作的全流程实施监管。

- 第十九条 农村集体经济组织负责本区域内改造用地和地上建筑物的权属、现状、实际用地时间等进行调查和确认；负责做好“三旧”改造有关事项的表决、出具表决文件、对有关事项进行公示等工作；配合区政府和有关主管部门做好“三旧”改造相关工作，维护“三旧”改造工作的正常秩序。

第二章 改造方式和改造主体

第二十条 政府组织实施的“三旧”改造项目涉及以下两种情形：

- （一）因城市基础设施、公共设施建设需要或因实施城市规划、成片连片改造等需要，可由政府组织实施改造；

- （二）纳入“三旧”改造范围内的国有企业、惠阳区各类资产经营公司名下土地需实施改造的，应由政府组织实施。

- 政府组织实施改造的项目，应由政府依法收回、收购土地使用权，并净地挂牌出让，土地使用权的竞得人作为该项目的改造主体。

- 第二十一条 土地权属人自行改造或合作改造。鼓励土地权属人自行进行改造，也可由相邻各地块的土地权属人共同成立项目公司合作改造。

- 土地权属人自行改造的项目，以其自身作为改造主体；相邻各地块的土地权属人合作进行改造的，应以各方共同成立的项目公司为改造主体。

- 第二十三条 市场主体实施改造。改造范围内的所有权利主体可通过通过签订搬迁补偿协议、收购归宗、以房地产作价入股、联营等方式将房地产相关权益转移到单一的市场主体（包括项目公司）实施改造，由该市场主体进行集中拆迁和改造。

- 市场主体实施的“三旧”改造项目，在取得改造范围内的所有土地和地上建筑物权益后，可按照与各权益人签订的相关协议约定，由该市场主体（包括项目公司）作为改造主体。

- 第二十四条 旧村庄改造中，农村集体经济组织可以自行改造或者选择市场主体合作改造。

- 农村集体经济组织自行改造的，以该农村集体经济组织或其成立的全资子公司为改造主体。农村集体经济组织与市场主体合作改造的，应当通过属地“农村产权交易平台”公开确定合作方。可由农村集体经济组织与合作方共同成立项目公司，作为改造主体；也可按照农村集体经济组织与合作方的约定确定改造主体。

- 第二十五条 对于用地手续不完善的，有关改造主体的确定按照粤国土资规字[2018]3号《深入推进“三旧”改造工作实施意见的通知》的相关规定确定。

- 改造规划与实施计划

- 第二十六条 “三旧”改造工作应当按规划实施，并且实行年度实施计划管理。其中“三旧”改造规划包括“三旧”改造专项规划和项目单元规划。

- 第二十七条 “三旧”改造专项规划依据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划以及区域生态控制线规划等编制，内容包括改造区域、改造目标、功能定位、用地布局、配套设施布局、道路网络构成、环境景观设计和公共空间规划、历史文化遗存保护、自然生态资源保护等。

- “三旧”改造专项规划期限为5年，分年度实施。

- 第二十八条 “三旧”改造项目单元规划按控制性详细规划编制程序进行编制，具有与控制性详细规划修改同等法定效力，可直接覆盖改造范围的控制性详细规划，并且达到控制性详细规划及城市设计深度，可作为规划行政许可的直接依据。“三旧”改造项目若直接依据控制性详细规划实施或通过调整控制性详细规划后实施的，无需再编制项目单元规划。

- 第二十九条  “三旧”改造项目单元规划应当符合《惠州市惠阳区“三旧”改造专项规划修编（2016-2020）》（草案）和有关技术规范要求，优先安排公益性用地（包括城市基础设施、公共服务设施或者其他公益性项目用地，以及红线退缩用地），协调平衡改造各方利益，保护和传承城市文脉、特色风貌和历史价值。规划内容应包括具体改造范围、改造方式，明确具体功能布局、规划指标和强度控制要求，落实公建配套（包括基础设施、公共服务设施或其他公益性项目）等。

- 第三十条 旧厂房、旧城镇改造涉及将工业用地等土地用途改变为商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地的，在编制 “三旧”改造项目单元规划时应当明确改造主体向政府无偿移交的公益性用地的比例、具体位置、面积等。

- 原则上公益性用地的比例不低于该项目用地总面积15%，如根据 “三旧”改造项目单元规划确定改造项目无需足额移交15%公益性用地的，应在项目单元规划中明确中明确改造主体可通过补交地价款或无偿移交建成的公建配套项目的方式实现公益性用地移交。

- “三旧”改造项目单元规划确定应移交公建配套项目的，还应当明确移交公建配套项目的类型、位置、面积、具体要求，以及公建配套项目面积折抵应移交的用地面积的标准。

- 第三十一条 对于需移交的公益性用地、公建配套项目面积比例超过15%的，需在项目单元规划中明确超额移交部分给予容积率补偿的标准。

- 第三十二条 区“三旧”办每年根据省下达的年度改造任务，结合各镇（街）土地开发强度和“三旧”改造潜力统筹制定各镇（街）年度改造任务。各镇（街）根据下达的年度改造任务，结合本辖区的实际情况，合理编制“三旧”改造年度实施计划，每6个月上报一次。

- 第三十三条 “三旧”改造专项规划、项目单元规划及年度实施计划均由各镇（街）负责编制，由区住房和城乡规划建设局会同区相关职能部门审查后，报区政府审核，并依程序法定化。其中：“三旧”改造专项规划、项目单元规划需上报市政府批准；年度实施计划报区政府批准，并向市“三旧”主管部门备案后实施。

第三十四条 编制“三旧”改造专项规划、项目单元规划和年度实施计划应当公开征求意见。“三旧”改造专项规划由区住房和城乡规划建设局在门户网站公示不少于30日；各镇街的“三旧”改造年度实施计划和改造项目单元规划由属地镇街进行公示，其中：“三旧”改造年度实施计划应在镇（街）门户网站公示不少于7日；“三旧”改造专项规划应在镇（街）门户网站及市级以上报纸公示不少于30日，改造项目单元规划涉及旧城镇或旧村庄改造的，应当同步在村居公告栏张贴。

- 第四章 入库申请与办理

- 第三十五条“三旧”改造原则上应当利用布局散乱、利用不充分、用途不合理、规划确定改造的存量建设用地，在符合惠阳区“三旧”改造专项规划的前提下，且办理“三旧”改造标图建库手续（以下简称“申请入库”）后方可申请改造。

- 第三十六条 改造用地申请入库应当符合以下要求：

- （一）经全国土地调查（以下简称“二调”）和最新的土地利用现状图认定为建设用地，且在2009年12 月31日前已实际建设使用，地块上盖物基底面积占入库单元地块面积比例达 30%以上；

- （二）上盖物占地比例不足30%，但符合建设用地规划许可证、土地供应法律文书等载明的规划条件的。其中是否符合建设用地规划许可证载明的规划条件，由区住房和城乡规划建设局出具书面文件认定；是否符合土地供应法律文书载明的规划条件，区国土资源分局出具书面文件认定；

- （三）如上盖物占地比例不足30%的，经原土地权利人申请，并经区住房和城乡规划建设局确认后，可按照上盖物占地面积、按照30%的比例反算可申请入库的土地面积，但区住房和城乡规划建设局需在“三旧”改造项目单元规划中明确返算后可申请入库的土地具体位置、面积、范围和边界等。对于剩余部分的土地可由政府完善相关手续后依法纳入土地储备，并对原土地权利人给予合理补偿；

- （四）“二调”认定为非建设用地，但实地在2009年12 月31日前已实际建设使用且符合上盖物比例要求的，在经过土地变更调查后可申请办理入库。申请土地变更调查时需向区国土资源分局提供土地使用证、建设用地批准书、土地划拨决定书、土地出让合同、用地批文、违法用地处罚决定书等证明材料；

- （五）生态修复类改造项目如涉及使用规划用途为非建设用地的，申请入库时必须由相关主管部门出具该项目属于生态修复类型的证明材料。

- 第三十七条 下列土地不符合申请入库的条件：
    （一）不符合土地利用总体规划、城乡规划、和区域生态控制线的；
    （二）不符合产业发展政策和行业发展规划的；
    （三）权属有争议的；

- （四）土地存在抵押登记、地役权登记、查封登记或以其他形式限制土地权利的；
    （五）除属于边角地、夹心地、插花地以外的空地；

- （六）已认定为闲置土地的；

- （七）其他不纳入“三旧”改造范围的情形。

- 第三十八条 申请入库的地块应当以宗地为基本单元。对无合法用地手续的地块，按照历史用地协议约定的用地范围、规划功能单元、道路、河流及产权边界等因素合理确定入库地块范围。

- 第三十九条 入库申请应当向改造项目所在地的镇（街）提交，镇（街）收到申请后去函区住房和城乡规划建设局。由区住房和城乡规划建设局出具改造项目用地符合城乡规划及已纳入“三旧”改造专项规划的规划意见，镇（街）根据规划意见和相关申请材料进行初审后交区国土资源分局审核，再上报区“三旧”办进行逐级审查和备案。

- 第五章 改造申请与方案报批

- 第四十条  除需报市完善征收手续的历史用地可同步上报市标图建库审核外，其他项目用地必须在“三旧”改造的入库申请通过市“三旧办”审查，且纳入市“三旧”改造标图建库范围后，拟实施改造主体方可向项目所在地的镇（街）提出改造申请，并且申请同时应当提供改造范围内土地和地上建筑物的相关材料（包括土地和地上建筑物的基本情况、权属、实际用地时间的材料等）。

- 第四十一条 镇（街）在收到申请材料后委托专业测绘机构对申请改造范围内土地和地上建筑物的位置、范围、面积进行前期权籍调查，由镇（街）将调查结果和有关资料报有关主管部门对土地和地上建筑物的基本情况、权属、实际用地时间等事项进行审核、出具意见。其中：

- 改造用地已经进行了土地使用权登记、领取《国有土地使用权证》或《不动产权证书》的，或者虽未进行土地使用权登记，但土地权属人已经取得用地批准文件、签订《土地使用权出让合同》的，由区国土资源分局审查土地基本情况、权属、实际用地时间以及土地抵押登记、地役权登记、查封登记等，出具意见并附相关证明材料；

- 改造范围内地上建筑物已经进行所有权登记、领取了《房地产权证》或《不动产权证书》的，由区房产局审查地上建筑物基本情况、权属、建设时间以及抵押登记、查封登记等，出具意见并附相关证明材料；

- 未取得用地批准文件、办理土地登记或未办理地上建筑物登记的改造用地，由所在地镇（街）审查土地和地上建筑物的基本情况、权属、实际用地时间等情况出具意见并附相关证明材料。

- 改造用地属集体土地的，由村集体对土地和地上建筑物的基本情况、权属、实际用地时间、改造意愿等出具书面说明，并附相关证明材料和村民表决结果、公示情况等，由所在地镇（街）对土地和地上建筑物的基本情况、权属、实际用地时间以及建筑物合法性等情况出具意见并附相关证明材料；

- （五）改造用地上的建筑物均需由区住房和城乡规划建设局进行合法性认定，并出具意见并附相关证明材料。对于符合城市规划但未完善报建手续的地上建筑物，由区城管执法局出具已经对未完善报建手续的地上建筑物进行处理（处罚）的意见并附相关证明材料；对于符合乡村规划但未完善报建手续的地上建筑物，由所在地镇（街）出具已经对未完善报建手续的地上建筑物进行处理（处罚）的意见并附相关证明材料。

- “三旧”改造地块的实际用地时间的材料主要包括土地利用现状图、工商登记证明、房屋租赁协议、土地违法处罚凭证、航空摄像图、卫片等。

- 第四十二条 改造范围内土地和地上建筑物基本情况、权属、实际用地时间经有关部门审查并出具意见后，方可办理三旧改造申请的审批手续。

- 第四十三条 改造范围内的土地和地上建筑物情况经有关部门审查确认后，由镇（街）对土地和地上建筑物的基本情况、权属、申请改造主体及改造范围内的权益取得情况在门户网站及市级以上报纸进行公示（公示期不少于7日）。

- 对公示情况有异议的，应当向项目所在地镇（街）提出，并提供相关材料，由镇（街）对异议情况和材料进行审核。经镇（街）审核后认为异议成立的，立即停止办理“三旧”改造申请的审批手续。

- 第四十四条 公示期满无异议，或经镇（街）审查后认为异议不成立的，由拟实施改造主体持镇（街）出具的土地和地上建筑物审查意见，向区住房和城乡规划建设局申请出具《建设用地规划条件》；向区发展改革局申请立项；向区环保局申请进行环境影响评价（将工业用地等土地用途改变为商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地的项目还应当进行土壤污染评价）。

- 第四十五条  拟实施改造主体根据“三旧”改造项目单元规划、《建设用地规划条件》自行编制或委托专业机构编制“三旧”改造方案，改造方案中应附相关证明材料。主要内容包括：

- 基本情况：改造涉及的土地位置、面积、范围、实际用地时间、土地和地上建筑物权属情况（包括土地权属来源证明、土地权属人同意实施改造的书面文件）、完善用地手续的事项和涉及土地面积等；

- 规划情况：改造范围、规划指标和强度控制要求、公益性用地和公建配套要求。应向政府无偿移交的公建配套项目的位置、面积和具体情况等；

- 申请改造主体：申请改造主体的基本情况、土地和地上建筑物权益的取得情况和取得方式（包括取得改造范围内土地和地上建筑物权益所签订的收购、入股、联营协议等）；

- 土地利用现状情况：土地用途、已使用年限、地上建筑物面积和容积率、土地产出率；

- 协议补偿及安置方案：征地补偿款的支付情况、对地上建筑物的具体处置措、补偿安置标准和方式（包括与全部地上建筑物权属人签订的拆迁补偿安置协议及其同意实施改造的书面文件等）、回迁安置物业的具体位置、面积等；

- 改造计划：改造规模、开发强度、拟投入改造资金、利用方向、改造后的土地用途、建筑面积、容积率、完成改造后的综合效益。

- 第四十六条 拟实施改造主体将有关主管部门出具的《建设用地规划条件》、立项批准文件、《环境影响评估报告书》（将工业用地等土地用途改变为商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地的项目还应当出具土壤污染评价报告书）以及“三旧”改造方案报镇（街）进行初审。

- 初审符合“三旧”改造各项要求的，由镇（街）出具《关于初步同意XXX用地进行“三旧”改造的函》，由区住房和城乡规划建设局、区国土资源分局等主管部门对改造方案进行审核，审核无异议的将改造项目有关的全部材料一并报区“三旧”办，并逐级上报审批。

第四十七条 改造方案有局部调整的，需重新办理改造方案审批，但开发建设期限不得调整或延长。

- 第四十八条 “三旧”改造用地涉及旧村庄集体建设用地转为国有建设用地、完善土地征收手续、“三地”（边角地、夹心地、插花地）报批及申请修改土地利用总体规划等事项的，按照粤国土规字[2018]3号《关于深入推进“三旧”改造工作的实施意见》、粤国土资三旧改[2018]13号《广东省人民政府委托“三旧”改造涉及土地征收审批职权实施方案》、粤国土资三旧改[2018]26号《关于印发“三旧”用地报批材料清单及范本的通知》等相关规定办理。

- 第六章 供地手续办理和实施改造

- 第四十九条 “三旧”改造方案获批并且完善用地手续的审批完成后，改造主体向区发展改革局申请立项；拆除地上建筑物、附着物并进行场地清理、围护等工作（补偿安置协议中如约定先行落实补偿安置后方可进行拆迁的，改造主体应当先落实有关的补偿安置），拆迁完成后申请注销原有房地产权证或不动产权证书，以及相关批文等。

- 第五十条 改造主体向区国土资源分局申请办理建设用地出让的相关手续，国土资源分局拟定出让方案，并办理供地手续和登记发证。

- 第五十一条 按照本办法规定由政府组织实施改造的“三旧”改造项目，以及根据省市文件规定应当由政府收购储备后再次供地的“三旧”改造项目，必须以招标拍卖挂牌方式出让土地使用权，并按照国土资源部《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和广东省国土资源厅《关于进一步规范土地出让管理工作的通知》的相关规定执行。

第五十二条 三旧"用地由政府依法收回或征收后通过招标、拍卖、挂牌方式出让的，所得出让收益可按规定用于补偿原权利人，并可采取物业返还等其他方式兑现补偿，具体按照省市的有关规定执行。

- 第五十三条 除本办法第五十一条规定的情形外，均可以协议方式出让土地使用权。

- 旧村庄改造中，农村集体经济组织与市场主体合作改造的，按照本办法第十四条确定改造主体后，可以协议方式向该改造主体出让土地使用权。

- 第五十四条 以协议方式出让土地使用权的，改造主体应按照《惠州市“三旧”改造用地协议出让缴交土地出让金办法》[惠府办（2017）36号]、《惠州市惠阳区“三旧”改造用地协议出让缴交土地出让金折扣率标准》（草案）的规定补缴土地出让金，并承担相关税费。

第五十五条 对于将工业用地等土地用途改变为商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地的项目，如改造项目的单元规划确定应当以空地方式向政府移交公益性用地的，改造主体应当在签订土地使用权出让合同之前对移交范围内原有建筑物、构筑物及其附属设施进行拆除、空地移交。未按规定移交的，不予办理供地手续及签订土地使用权出让合同。

移交的公益用地应为国有建设用地，移交人不需为移交的公益用地补缴土地出让金。

第五十六条 如改造项目的单元规划确定应当货币形式补足公益性用地价款的，应按照（15%-移交比例）×应缴地价款（按15%公益性用地评估后的地价款）计算应补缴的地价款，由改造主体在签订土地使用权出让合同前向区国土资源分局补缴。

第五十七条 如改造项目的单元规划确定改造主体应向政府移交已建成的公建配套项目的，改造主体须优先完成公建配套项目建设并无偿向公建配套项目的主管部门移交。

第五十八条 改造主体应当按照工程项目建设的有关规定实施公建配套项目的建设，建成移交后，接收的主管部门应向改造主体出具《公建配套项目接收确认函》，并在接收后30日内按照有关规定向区国土资源分局申请办理不动产的登记发证手续。

第五十九条 根据“三旧”改造项目单元规划，需实施成片连片改造的项目，在按照省市的相关规定完善用地手续后，改造主体可在在符合下列条件的前提下，申请将分散的土地归宗，并办理供地手续：

(一)收购人与改造范围内土地及地上建筑物的所有权属人已签订土地和地上建筑物收购合同，并按合同落实了相关补偿安置措施；

(二)收购已办理土地或地上建筑物抵押登记、地役权登记的土地，必须分别征得抵押权人、地役权人的同意，并办理注消抵押权、地役权登记的相关手续；

(三)拟收购的土地和地上建筑物不存在司法查封或其他法律法规限制权利的情况；

（四）涉及补交地价款的，已按规定补缴完毕。

第六十条 涉及收购归宗改造的，在办理土地出让手续前应当按粤地税发[2017]68号《广东省“三旧”改造税收指引》的规定缴交相关税款，改造主体取得税务部门的完税证明后，方可办理土地归宗和出让。

转让方和受让方必须共同到区国土资源分局申请办理土地使用权变更登记，土地登记申请人除按规定提交土地权属来源等有关证明文件外，还应提交拟收购合并归宗前宗地权属分布图和各宗地的权属状况列表(含权利人、权属性质、土地坐落、宗地面积、用途、使用期限、土地证书编号等内容)。土地合并归宗后按规定重新编制地号。

第六十一条 纳入“三旧”改造范围、具有合法用地手续的工业用地，改造后用于兴办先进制造业、产业性高科技服务业、创业创新平台等国家支持的新产业、新业态建设项目的，经惠阳区人民政府批准后，可享受按原用途使用的5年过渡期政策。5年过渡期满后，经惠阳区人民政府批准，可按新用途办理用地手续；若项目无法继续经营，原用地单位可按原用途保留使用土地。具体操作方式按照省市相关文件的规定执行。

- 第六十二条 改造主体签订土地使用权出让合同，取得土地使用权后，可按照已获批的改造方案向区住房和城乡规划建设局申请办理工程建设报建手续，并依法办理项目涉及的人防、消防等其他手续，各项审批手续齐备后动工实施项目建设。项目建设完成后办理竣工验收手续。

- 报建申请材料和其他相关申请材料与已批准的改造方案不一致的，区住房和城乡规划建设局及其他有关主管部门不予办理相关审批事项。

- 第六十三条 “三旧”改造项目竣工验收备案后30日内，区住房和城乡规划建设局应当将有关备案事项报区“三旧”办备案。

第七章 “三旧”改造的监管机制

第六十四条 已申报入库的“三旧”改造项目实施动态调整，如需要删减的，由各镇街对删减原因出具书面说明，逐级上报调整出“三旧”改造数据库，并调整出“三旧”改造年度实施计划。

第六十五条 已经市政府认定为“三旧”改造项目的，改造主体应当在认定后的6个月内向所在镇街提交完善用地手续申请，由镇街审查后逐级上报。

第六十六条 除由政府组织实施的改造项目外，其他项目均应当在改造方案正式获批之日起的三个月内，由改造主体与属地镇（街）签订监管协议，未签订监管协议的，不予办理供地手续。

第六十七条 涉及回迁安置物业以及需向政府无偿移交移交公建配套的“三旧”改造项目，应当在签订土地使用权出让合同前，由改造主体到指定银行设立的改造专项资金监管账户，按照该项目立项批准文件所确定的项目投资总额的20%存入复建安置资金。监管账户内资金由改造主体、区住房和城乡规划建设局和监管账户开户银行三者共同监管，确保专款专用；或经区住房和城乡规划建设局同意，由改造主体在签订土地使用权出让合同之前向区住房和城乡规划建设局提供复建安置资金的银行保函，该银行保函应为不可撤销、无条件的见索即付保函，由区住房和城乡规划建设局监管，并按有关规定专款专用。

第六十八条 复建安置资金的具体返还方式和返还标准，在改造主体与各镇（街）签订的监管协议中具体约定，该协议交一份至区住房和城乡规划建设局备案，由区住房和城乡规划建设局按照监管协议和经各镇（街）确认的改造项目实际完成情况分阶段向改造主体返还复建安置资金。

第六十九条 改造主体违反监管协议约定的，由镇（街）书面通知有关主管部门，主管部门不予签订土地使用权出让合同，停止办理建设工程规划许可证、房屋预售许可证、竣工验收备案、不动产登记等事项。

第七十条 对未按照改造方案和土地出让合同确定的开竣工时间、土地用途、开发强度等实施改造的，取消“三旧”改造相关优惠政策，构成土地闲置的，按照闲置土地处置有关规定处理。

第七十一条 被取消“三旧”改造优惠政策的项目，在三年内各主管部门不再受理该用地“三旧”改造申报等事项。同时该被撤销项目的改造主体在三年内不得申请实施其他“三旧”改造项目。

第七十二条 项目改造方案涉及公建配套项目的，在公建配套项目未交付有关主管部门前不得办理该改造项目的预售许可，改造项目不得整体或部分转让、抵押和出租。

改造项目需办理预售许可、转让、抵押和出租时，涉及公建配套项目的，应当由公建配套项目的接收部门出具《公建配套项目接收确认函》。

第七十三条 项目改造方案涉及回迁安置物业的，改造主体不得将回迁安置物业转让、抵押、出租给被安置人以外的其他主体。

办理在办理项目房产预售许可前，属地镇（街）应当将全部补偿安置协议、经原权属人书面同意的安置物业分配方案和房屋选择确认文件（包括具体房号、房屋面积等）报区房产局进行备案。对于已备案的回迁安置物业，由区房产局进行管控，禁止为被安置人以外的其他主体办理回迁安置物业的商品房买卖合同备案、预告登记、房产的首次登记和发证等。

第七十四条 “三旧”改造项目涉及的改造方案及用地批文、土地供应结果、实施监管协议、改造实施情况等，应当在相关法律文书或证明文件作出之日起30日内通过省“三旧”改造项目监管系统进行备案。其中有关实施监管协议、改造实施情况等，应由所在镇（街）证明文件，再由区“三旧”办通过省“三旧”改造项目监管系统办理备案。

- 第八章 附则

第七十五条 区国土资源分局应当在入库申请、用地申请、改造方案获批后的  日内将已纳入“三旧”改造数据库的地块信息（如图斑编号、用地面积、坐落位置等）在门户网站上主动公开。

涉及土地征收的，区国土资源分局在批复文件作出之日起10个工作日内发布公告并进行公证，公告应当载明批准机关、批准文号、批准时间、批准内容、公告的有效期限以及行政复议、行政诉讼的权力事项。

- 第七十六条 旧村庄改造过程中涉及的土地和地上建筑物的现状、权属等调查结果应当在本村居范围内进行公示（不少于7日）。

- 改造意愿、改造方案、补偿安置方案以及其他涉及集体资产处分的事项等必须由农村集体经济组织进行表决，其中：涉及集体土地和其他集体资产的，应当经2/3以上村民代表或者户代表签名同意；涉及地上建筑物、附着物权益的，应当取得改造范围内所有地上建筑物、附着物相关权益人的一致同意。有关表决事项和表决结果应当应当在本村居范围内进行公示（不少于7日），并由所在镇（街）对有关文件的真实性和有关程序的合法性进行审核确认。

- 第七十七条 各镇（街）对纳入“三旧”改造范围的用地手续相关材料进行真实性、合法性审查，防止借“三旧”改造的名义，扩大完善历史用地手续的范围；对于“三旧”改造涉及的重大事项，应当进行社会稳定风险评估。

- 第七十八条 相关职能部门应加强对各镇（街）“三旧”改造工作的监督检查，发现违反“三旧”改造规定的行为要及时予以纠正。对弄虚作假、擅自将不符合“三旧”改造条件的用地纳入改造范围或不按“三旧”改造报批程序进行报批的，由相关职能部门依照有关规定严肃查处。

- 第七十九条 相关职能部门及其工作人员在“三旧”改造实施和管理中有违法违纪行为的，依法追究行政责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

- 第八十条条 对“三旧”改造改造主体违反城市规划和土地管理等有关法律、法规的行为，应当依法追究法律责任。

- 第八十一条 “三旧”改造过程中，因实施改造对改造范围内土地、地上建筑物的受让人、承租人、抵押权人等合法权利人/权益人的相关权利产生影响的，或者改造主体与土地、地上建筑物的权属人产生争议的，均由争议各方协商处理，协商不成的，有关争议方可通过民事诉讼等司法途径解决。旧村庄改造中涉及的有关争议，按照粤国土规字[2018]3号《关于深入推进“三旧”改造工作的实施意见》的相关规定处理。

- 第八十二条 本办法自2018年  月  日起施行，有效期5年。本办法施行后，如省市相关规范性文件进行调整或更新，不一致之处应以省市调整或更新后的文件为准。

- 附件：

- 惠阳区“三旧”工作流程；

- 入库申请范本及材料清单；

- “三旧”改造申请范本及材料清单；

- 改造方案（范本）；

- 监管协议。