惠阳区“三旧”改造工作流程

一、标图建库阶段

镇（街）去函区住房和城乡规划建设局出具规划意见

是否符合城乡规划、纳入“三旧”改造专项规划

否

退件

继续办理审批

区国土资源分局审查

区“三旧”办审查

市“三旧”办审查

省国土资源厅入库备案

申请人向属地镇（街）提出入库申请

是

二、改造项目审批阶段

申请改造主体向属地镇（街）提出改造申请，并提交相关材料

镇（街）委托测绘机构进行前期权籍调查

镇（街）分情况去函有关主管部门对土地和地上建筑物进行审核

国土

房产

住建和城管

镇（街）

审查是否通过

否

退件

是

公示（门户网站和市级以上报纸）-公示期不少于7日

公示期满无异议或异议不成立的，镇（街）出具《土地和地上建筑物审查意见》

区住房和城乡规划建设局出具《建设用地规划条件》；区发展改革局出具立项批准文件；区环保局出具环评报告（工改商业和住宅等经营性用地的项目还需土壤污染评价）

根据单元规划和《建设用地规划条件》编制改造方案

镇（街）初审改造方案

符合

出具《初步同意改造的函》

区住房和城乡规划建设局、区国土资源分局复审改造方案

区“三旧”办审核改造方案

区政府审核通过、认定“三旧”项目

三、改造项目实施阶段

签订监管协议

拆除地上建筑物、附着物并进行场地清理、围护等

拆迁完成后申请注销原有房地产权证或不动产证、相关批文等其他资料

向区国土资源分局申请办理建设用地出让的相关手续（应先缴清土地出让金）

区国土资源分局拟定出让方案，办理供地手续和登记发证

申请办理报建、人防、消防等手续

动工实施项目建设

项目建设完成后办理竣工验收备案

区住房和城乡规划建设局函告区“三旧”办